ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« 19 » апреля   2010г.

| Наименование заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Южская центральная районная больница» (МУЗ «Южская ЦРБ») |
| --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика | 155630, Ивановская область, г.Южа, ул. Советская, д.13 |
| Адрес электронной почты | muzcrb@ivnet.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 8 (49347) 22482 |
| Место подачи котировочных заявок | 155630, Ивановская область, г.Южа, ул. Советская, д.13 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | «29» апреля 2010 г. до 16.00 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |

| Наименование выполняемых работ | Характеристики и объём выполняемых работ. |
| --- | --- |
| Реконструкция поликлинического подразделения Южской ЦРБ (Амбулатории, ОВП) в с. Талицы, по адресу: с.Талицы Южского района Ивановской области, ул. Школьная, д. 7 | Выполнить реконструкцию объекта в соответствии с условиями муниципального контракта (приложение № 2 к настоящему извещению), техническим заданием Заказчика (приложение №3 к муниципальному контракту) и проектно-сметной документацией (находится у Заказчика). Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществлять их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ (до сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами. |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Требования к качеству, безопасности, результатам выполняемых работ | Выполнить все работы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Все используемые при производстве работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Обеспечить при производстве работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, надлежащее санитарное состояние мест проведения работ. До приёмки работ вывезти принадлежащее подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор. |
| Место выполнения работ | Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Школьная, д. 7. |
| Срок выполнения работ | Начало работ: не позднее пяти дней с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ: до 28.06.2010г. |
| Сведения о расходах, включенных в цену работ | Цена контракта включает в себя налоги и другие обязательные платежи, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы. |
| Максимальная цена контакта | 473984(четыреста семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб. 76 коп., в том числе НДС 72302 (семьдесят две тысячи триста два) руб. 76 коп. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств не позднее 10 банковских дней со дня подписания актов выполненных работ, по разделам технического задания. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка должна быть оформлена по прилагаемой форме, и соответствовать условиям, изложенным в настоящем извещении. |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при ее наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления. Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то Котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Главный врач                                                                                             В.Н. Журавлёв

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок от «____» __________ 2010г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____»___________2010г.

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок, предлагаем осуществить реконструкцию поликлинического подразделения Южской ЦРБ (Амбулатория, ОВП) в с. Талицы, по адресу: с. Талицы, Южского района, Ивановской области, ул. Школьная, д. 7 в соответствии с Вашими требованиями, сроками и порядком платежей на сумму _________________________________________________________________________.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между сторонами.

| Наименование участника размещения заказа, наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения участника (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа: - наименование и местоположение обслуживающего банка; - расчётный счёт; - код БИК |  |

| Наименование выполняемых работ | Характеристика и объём выполняемых работ. |
| --- | --- |

| Стоимость выполняемых работ |  |
| --- | --- |
| Сведения о включённых или не включённых в цену контракта расходов (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта.) Примечание: организации, работающие с применением упрощённой системы налогообложения, указывают «без учёта НДС, в связи с применением упрощённой системы налогообложения». |  |

__________________________________________________ , согласна (ен) исполнить

(Наименование участника размещения заказа)

условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок №__  от 19.04.2010 г., с учетом о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Должность                                             Подпись                                                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок от «____» ________ 2010г.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на реконструкцию поликлинического подразделения Южской ЦРБ (Амбулатория, ОВП) в с. Талицы, Южского района Ивановской области.

Ивановская область, г. Южа					              «____» __________2010 г.

МУЗ «Южская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Журавлёва Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ _______________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту именуется «Договор») о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ____________ г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по реконструкции поликлинического подразделения Южской ЦРБ (Амбулатория, ОВП) в с. Талицы, Южского района Ивановской области (далее по тексту именуются «работы») в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) и проектно-сметной документацией на реконструкции поликлинического подразделения Южской ЦРБ (Амбулатория, ОВП) в с. Талицы, Южского района Ивановской области по адресу: Южский район Ивановской области, п. Талицы, ул. Школьная, д. 7 являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами и правилами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего Договора.

1.2. Подрядчик вправе, с согласия Заказчика, привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом, третьих лиц – субподрядчиков.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из своих материалов, предусмотренных Локальной сметой. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, на другие материалы осуществляется только после получения соответствующего письменного согласия Заказчика.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с Локальной сметой и Актами приемки выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Не является нарушением условий данного Договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Локальной смете.

При обнаружении несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, стоимость которых включена в Локальную смету, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем Техническому заданию, в сроки, предусмотренные п.п. 3.1., 3.2. настоящего Договора, и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и прочее,  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2 (два)  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку ремонтируемого объекта.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением настоящего Договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Локальной сметой, Техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее пяти дней с момента заключения договора;

- окончание работы: до 28 июня 2010 г.

3.2. Окончание работ включает в себя сдачу объекта Заказчику.

IV. ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика, Актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х (трёх) дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .  При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте. Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

V. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (____________________________________________________________________) рублей.

(определяется по результатам проведения запроса котировок и не может быть более 473 984 рубля 76 коп.)

Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего Договора.

5.3. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. Договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.4. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.5. Оплата по настоящему Договору производится не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3),  включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5.6. При оплате принятых по Договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера Актов сдачи-приемки выполненных работ, Договора, дату и назначение платежа.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путём переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему Договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта производства работ, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по Договору.

7.5.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  Договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

VIII. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Подрядчик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации сданных объектов в течение 2 (двух)  лет с даты подписания акта приемки работ.

8.2. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

IX. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.6. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                               Подрядчик:

XI.  ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                         		         Подрядчик:

Главный врач		                                          ______________________________

________________ В.Н. Журавлёв                            ________________  _____________

(подпись)                                        			                            (подпись)                               (ф. и. о)

«_____»_______________2010 г.                               «_____»________________2010 г.

М.П.                                              			           М.П.

Приложение №3

к муниципальному контракту от

«____»__________2010г. №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию поликлинического подразделения Южской ЦРБ (Амбулатория, ОВП) в с. Талицы, Южского района Ивановской области.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отопление (02-01-02) на сумму 260971-16 , в т.ч. НДС 39809-16 |
| 1 | Установка кранов воздушных Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского | 1 комп. | 16 |
| 2 | Установка кранов воздушных | 1 комп. | 4 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 25мм | 100м трубо-провода | 0,4 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 32мм | 100м трубо-провода | 1,05 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 40мм | 100м трубо-провода | 0,5 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 50мм | 100м трубо-провода | 0,03 |
| 7 | Установка радиаторов алюминиевых | 100кВт радиаторов, конвекторов | 0,17729 |
| 8 | Перегруппировка секций при весе радиатора до: 80кг | 100рад. | 0,14 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отоплении я из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15мм | 100м трубо-провода | 0,04 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100мм | 100м трубо-провода | 0,02 |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100м трубо-провода | 0,04 |
| 12 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 100м трубо-провода | 0,6 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0,01 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 | 100м2 | 0,01 |
| 15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32мм | 100м | 1,54 |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100мм | 100м | 0,45 |
| 17 | Демонтаж радиаторов весом до: 80кг | 100шт | 0,02 |
| Раздел 2. Узел управления (02-01-03) на сумму 111788-48, в т.ч. НДС 17052-48 |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | шт. | 6 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 20 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45мм | шт. | 2 |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м | 0,095 |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100м трубопровода | 0,095 |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0,012 |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумной краской серебристой | 100м2 | 0,024 |
| 25 | Изоляция трубопроводов шнурами | 1м3 | 0,1 |
| 26 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100м2 | 0,034 |
| 27 | Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт. | 0,02 |
| 28 | Закладное устройство отбора давления | 1000шт. | 0,006 |
| 29 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15мм | шт. | 4 |
| Раздел 3. Вентиляция (02-01-04) на сумму 101225-12, в т.ч. НДС 15441-12 |
| 30 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,252 |
| 31 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,035 |
| 32 | Прокладка воздуховодов из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,0098 |
| 33 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром от 500 до 1000 мм | 100м2 | 0,03925 |
| 34 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм | 100м2 | 0,0245 |
| 35 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, периметром до 1800 мм | 100м2 | 0,018 |
| 36 | Установка зонтов над шахматами из листовой стали круглого сечения диаметром 200мм | зонт | 2 |
| 37 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500мм | 1дефректор | 1 |
| 38 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 05 м2 | 1 решетка | 8 |
| 39 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 05 м2 | 1 решетка | 11 |
| 40 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Огнещит» с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 10м2 обрабатываемой поверхности | 0,042 |
| 41 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10м2 изолируемой поверхности | 0,516 |

Исп. Экономист

Дубецкая Е.Ю. тел.2-13-25