ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «_ 24 _»_ мая_ 2007 г.

| Заказчик | Администрация Южского муниципального района |
| --- | --- |
| Адрес | 155630 Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.1. |
| Адрес электронной почты | e-mail uzhaadm@yandex.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Южского муниципального района |

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Характеристика и объём выполняемых работ. Технические характеристики работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание проезжей части плотины на р. Пионерка (оз. Вазаль). | 1. Восстановительные работы: - разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаватором с ковшом 0.65м3., грунты 3гр. объем 350 куб.м. - перевозка грунта до 7км 350куб.м (613т) - засыпка промоин тела плотины и пазух водосбросного сооружения - экскаваторные и бульдозерные работы на плотине 32 машино часа - демонтаж ж/б труб д.0.8м водостока из оз.Вазаль 0.37м.куб. - устройство подстилающего слоя из гравийнопесчанной смеси толщиной 0.2м площадью 5.1кв.м. - смесь гравийнопесчанная 7.6куб.м - крепление плитами массой до 3т толщиной 0,1м объём 3,.36куб.м - укладка труб ж/б д.0.8м 1.85 куб.м - уплотнение деформационных швов посмоленным канатом 5.2м - устройство подстилающего слоя из песка 35куб.м 2. Создание аварийного запаса материалов: - бутовый камень 100 куб.м. - песок строительный 300 куб.м. - мешки полимерные 100шт. - пиломатериалы: брус 150х150 0.5куб.м., доска 150х50 0.5куб.м. 3. Охрана объекта (охране подлежит: строительная техника, оборудование водосбросного сооружения, строительные материалы, аварийный запас материалов) |

| Требования к качеству, к безопасности, к результатам выполненных работ. | Все работы должны быть выполнены согласно действующих строительных норм и правил. Водовыпуск из озера Вазаль должен обеспечить нормальный бытовой и санитарный расход в летне-зимний период. Засыпка пазухов водосбросного сооружения должна обеспечить ликвидацию последствий оседания грунтов тела плотины. Охрана объекта осуществляется специализированной организацией и обеспечивает сохранность и комплектность строительной техники, запасов строительных материалов, оборудования водосбросного сооружения. Все работы должны быть выполнены в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта. Работы должны быть выполнены из материалов, комплектующих изделий надлежащего качества. При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечено надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывозка строительного мусора. |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | 155630, Ивановская обл., г. Южа, р. Пионерка. |
| Срок выполнения работ | Начало работ: не позднее 5 дней с момента заключения договора. Окончание работ: - восстановительные работы - не позднее 30.06.2007 года, - создание аварийного запаса материалов – не позднее 30.06.2007 года, - охрана объекта – до 31.12.2007 года. |
| Сведения о расходах включенных в цену работ | В цену расходов по выполненным работам включены расходы стоимости работ, приобретения и транспортировке материалов, охране объекта, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей. |
| Максимальная цена контакта | 499500 (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. Подрядчиком предоставляется расчёт цены с расшифровкой по видам работ. |
| Место подачи котировочных заявок | Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, д.1. Администрация Южского муниципального района. |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | До 09 час.00мин. 04 июня 2007 года. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств в соответствии с условиями заключённого муниципального контракта - 30% аванс, окончательный расчет производится не позднее 10 банковских дней со дня подписания актов выполненных работ. |
| Срок подписания победителем контракта | На 6-ой день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата «__»___________200__ г.

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение работ по содержанию проезжей части плотины на р. Пионерка (оз. Вазаль), предлагаем осуществить выполнение работ в соответствии с Вашими требованиями, сроками и порядком платежей на сумму ___________________________________________________________________.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование выполненных работ | Характеристика и объём выполненных работ. Технические характеристики работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| Стоимость выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Предложения о результатах и качестве выполненных работ |  |
| Предложения о безопасности выполненных работ. |  |
| Место выполнения работ |  |
| Срок выполнения работ |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

М.П.                    ___________________                     __________________________________

(подпись)                                                       (должность)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на содержание проезжей части плотины

Город  Южа Ивановской области				            	"____"_____________ 2007 г.

Администрация Южского муниципального района Ивановской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Южского муниципального района Калёнова В.Е.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ от _______ г. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные договором сроки работы по содержанию проезжей части плотины на р. Пионерка (оз.Вазаль) (далее именуются "работы") в соответствии с условиями договора, и  Расчетом цены (Приложение №1 к договору), сдать результаты работ Заказчику в соответствии с действующими нормами, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. К работам, предусмотренным настоящим договором относятся:

1.2.1. восстановительные работы:

- разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаватором с ковшом 0.65 куб.м, грунты 3 гр., объем 350 куб.м.

- перевозка грунта до 7 км 350 куб.м. (613 т.)

- засыпка промоин тела плотины и пазух водосбросного сооружения

- экскаваторные и бульдозерные работы на плотине (32 машино-часа)

- демонтаж ж/б труб д. 0.8 м водостока из оз. Вазаль 0.37 м.куб

- устройство подстилающего слоя из гравийнопесчаной смеси толщиной 0.2 м площадью 5.1 кв.м.

- смесь гравийнопесчаная 7.6 куб.м.

- крепление плитами массой до 3 т. толщиной 0.1 м 3.36 куб.м.

- укладка труб ж/б д.0.8 м 1.85 куб.м

- уплотнение деформационных швов посмоленным канатом  5.2 м

- устройство подстилающего слоя из песка 35 куб.м

1.2.2. создание аварийного запаса материалов:

- бутовый камень 100 куб.м.

- песок строительный 300 куб.м.

- мешки полимерные 100 шт.

- пиломатериалы: брус 150х150     0.5 куб. м., доска 150х50    0.5 куб. м.

1.2.3. охрана объекта (охране подлежит: строительная техника, оборудование водосбросного сооружения, строительные материалы, аварийный запас материалов).

1.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ, предусмотренных настоящим договором, третьих лиц – субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за свои действия и действия привлеченных субподрядчиков.

Для осуществления охраны объекта Подрядчик обязан привлечь специализированную организацию, действующую на основании соответствующей лицензии.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1.  Принимать и оплачивать работы в соответствии со Расчетом цены и Актами приемки выполненных работ.

2.1.2. До начала работ перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс, предусмотренный  настоящим договором.

Заказчик_____________________			Подрядчик ________________________

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Оказывать помощь Подрядчику в период производства работ транспортом, материалами, оборудованием из имеющихся у Заказчика за предварительно согласованную сторонами плату. 2.2.2.  Осуществлять  контроль качества работ.

2.3. "Подрядчик" обязуется:

2.3.1. Своими силами и средствами, качественно выполнить все работы в объеме, соответствующем условиям договора,  в сроки, предусмотренные настоящим договором, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики ремонтируемой плотиной и сдать работы в установленном порядке.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее, чем за 3 рабочих дня.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Расчетом цены,  предписаниями Заказчика, действующими нормами и правилами. Водовыпуск из озера Вазаль должен обеспечить нормальный бытовой и санитарный расход в летне-зимний период. Засыпка пазухов водосбросного сооружения должна обеспечить ликвидацию последствий оседания грунтов тела плотины.

2.3.9. Организовать охрану объекта, обеспечивающую сохранность и комплектность строительной техники, запасов строительных материалов, оборудования водосбросного сооружения.

2.3.10. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения   его указаний о способе исполнения работы;

-   иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: не позднее 5 дней с момента заключения договора;

- окончание работ:

восстановительные работы - не позднее 30.06.2007 года,

создание аварийного запаса материалов – не позднее 30.06.2007 года,

охрана объекта – до 31.12.2007 года.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

Заказчик _____________________	           Подрядчик_______________________

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика,  Актов приемки выполненных работ, представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в Акт приемки выполненных работ, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания Акта представителями сторон и заверения  печатями сторон. Заказчик назначает своего представителя на весь период работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в течение 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению Актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

5. Расчеты по договору. Порядок финансирования.

5.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет _________ рублей (определяется по итогам запроса котировок но не более 499, 5 тыс. рублей), в том числе стоимость работ, приобретения и транспортировки материалов, затраты на охрану объектов, налоги, согласно расчета цены. Настоящая стоимость является твердой.

5.2. Оплата работ, все налоги по состоянию на день подписания договора, затраты на организацию производства и иные затраты уточняются по факту выполнения работ, согласно подтверждающей документации в пределах суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора.

5.3. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.4. Оплата за восстановительные работы и создание аварийного запаса материалов по настоящему договору производится на основании выставленных счетов-фактур в следующем порядке:

5.4.1. Предоплата – 30 % от суммы бюджетных средств, указанных в п. 5.1. настоящего договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика не позднее 5 банковских дней с момента подписания договора.

5.4.2. Окончательный расчет  производится  не позднее 10  банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ,  включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5.4.3. Полный расчет по авансу производится после окончательной сдачи работ.

5.5. Оплата охраны объекта осуществляется ежемесячно, согласно выставленных Подрядчиком счетов - фактур в следующем порядке:

5.5.1. Подрядчик обязуется ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным выставить счет-фактуру к оплате.

5.5.2. Заказчик производит оплату не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным.

5.6. Финансирование указанных работ производится по мере поступления средств из бюджета Южского муниципального района, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

Заказчик __________________________		Подрядчик _______________________

7. Ответственность. Риски

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  договору.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта строительства, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

8. Иные условия.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.6. Все приложения и иная документация, подписанная Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК :							ПОДРЯДЧИК:

Администрация Южского 		       			_________________________________

муниципального района					_________________________________

155630, г. Южа Ивановской обл, ул. Пушкина,1		_________________________________

ИНН/КПП 3726001024/372601001				_________________________________

л/сч. 03035010023						_________________________________

УФК по Ивановской области					_________________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области		_________________________________

БИК 042406001						_________________________________

_________________ В.Е.Калёнов				________________ (_______________)

"__"______________ 2007 года				"__"______________ 2007 года