ТОС «Преображенская слободка»

Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект

«Обустройство подъездных путей к детской площадке, расположенной на территории ТОС «Преображенская слободка» по адресу: г. Южа, ул. Лесная»

Утверждено: Председатель ТОС Бокова Э.А. ______________

Протокол собрания жителей

ТОС «Преображенская слободка» г. Южа от ______________

г. Южа

2023 год

Краткая характеристика дизайн-проекта благоустройства территории

Инициативный проект предполагает восстановление поперечного профиля и ровности участков проезжей части с добавлением нового материала (песок, щебень) на общественной территории ТОС «Преображенская слободка» г. Южа, Южского городского поселения.

Грунтовые дороги находятся на территории общего пользования по ул. Лесная, Герцена, Ленина, Прогонная и Северный проезд г. Южа, в границах кадастровых кварталов 37:21:060601, 37:21:060602, 37:21:060603, 37:21:060604, протяженностью 3570 п.м.

Цель проекта – обустроить подъездные пути к детской игровой площадке, сделать дорожное полотно пригодным для проезда и прохода в любое время года.

Задачи проекта:

1. развитие территорий в удаленных от центра города микрорайонах;

2. обустройство подъезда к детской игровой площадке, улучшение состояния дорог общего пользования;

3. благоустройство территории ТОС «Преображенская слободка», создание положительного примера для жителей соседних микрорайонов;

4. создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни людей;

5. вовлечение граждан в активную трудовую деятельность по благоустройству территории ТОС «Преображенская слободка»;

6. воспитание добрососедства, взаимопомощи, сплоченности граждан.

Описание проблемы и обоснование ее решений

В 2021 году на территории ТОС «Преображенская слободка» была установлена детская игровая площадка с игровым комплексом, детскими игровыми элементами, качелями, пешеходной зоной, ограждениями, в рамках программы поддержки местных инициатив. Подъезд к данной площадке осуществляется по грунтовым дорогам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В период дождей, снеготаяния и весеннего паводка стоят лужи, улицы становятся труднопроходимыми, что приносит большие неудобства жителям микрорайона, в первую очередь детям и пожилым гражданам. В настоящее время на территории Южского городского поселения проживает 12,3 тыс. жителей, среди которых детей и подростков – 2115, а подъезд к одному из немногочисленных мест досуга для детей является затруднительным. Состояние дорог является важным показателем благоустройства любой территории. От этого напрямую зависит качество жизни населения.

Ожидаемые результаты

В результате реализации инициативного проекта будут обустроены подъездные пути к детской игровой площадке, что поспособствует улучшению качества жизни более восьмисот человек, жителей соседних микрорайонов города, где нет спортивных, детских площадок и игровых зон, в том числе 554 жителей ТОС. Реализация проекта обеспечит безопасное и удобное передвижение жителей в любое время года, создаст возможность быстрого подъезда к домам специализированной техники: скорой медицинской помощи, пожарной службы и др., что в целом улучшит среду проживания и повысит безопасность жизнедеятельности граждан.

Реализация инициативного проекта станет примером того, что жители сами могут улучшить качество своей жизни, стоит лишь заинтересоваться и включиться в работу. Совместный труд не только сближает, но и развивает граждан.

Перечень элементов благоустройства общественной территории

1. Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в Приложении 1 к дизайн-проекту.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2023 года.

Основные этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный (декабрь 2022 г. – начало января 2023 г.)

- Проведение собрания жителей с обсуждением следующих вопросов:

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта «Обустройство подъездных путей к детской площадке, расположенной на территории ТОС «Преображенская слободка» по адресу: г. Южа, ул. Лесная».

1.2. Принятие решения о включении общественной территории ТОС «Преображенская слободка» в Муниципальную программу формирование современной городской среды на 2023 год.

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного проекта в администрацию Южского муниципального района, представление предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках проекта, а также в приемке выполненных работ.

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в Департамент внутренней политики Ивановской области;

- Сбор средств на софинансирование проекта.

Второй этап – деятельностный (март – август 2023 г.)

- заключение соглашения с администрацией Южского муниципального района;

-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций;

- выполнение работ по реализации инициативного проекта.

Выполнение работ по реализации инициативного проекта также предполагает добровольное трудовое и имущественное участие жителей ТОС, индивидуальных предпринимателей и депутатов, закрепленных за округом.

Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2023 г.)

Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие выполненных работ.

Приложение 1

к дизайн-проекту

Визуальное описание инициативного проекта

Общественная территория ТОС «Преображенская слободка» до ее благоустройства

Общественная территория ТОС «Преображенская слободка» после благоустройства (образец)

*данный дизайн-проект может быть изменен при подаче заявки на региональный конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах.