ТОС «Старая Южа»

Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект

«Устройство детской игровой площадки на территории

ТОС «Старая Южа» по ул. Кирьянова г. Южа»

г. Южа

2021 год

Краткая характеристика дизайн-проекта благоустройства территории

Инициативный проект предполагает устройство детской игровой площадки на общественной территории ТОС «Старая Южа» г. Южа, Южского городского поселения.

Детская игровая площадка располагается на территории общего пользования по улице Кирьянова г. Южа, в границах кадастрового квартала 37:21:061201, в зоне земельного участка ЗУ1 площадью 1086 кв.м.

Детские игровые элементы, установленные на территории детской игровой площадки, выполнены по современным меркам и соответствует всем стандартам качества и безопасности.

Цель проекта – создание детской игровой зоны для проведения ежедневного досуга на свежем воздухе.

Задачи проекта:

1. развитие территорий, создание современной инфраструктуры в удаленных от центра города микрорайонах;

2. поддержка семей с детьми;

3. организация ежедневного досуга детей и подростков на свежем воздухе, в целях предотвращения асоциального поведения среди детей и подростков;

4. создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для времяпрепровождения детей и подростков;

5. вовлечение граждан в активную трудовую деятельность по благоустройству территории ТОС «Старая Южа».

6. воспитание добрососедства, взаимопомощи, сплоченности граждан, участие семей в мероприятиях с детьми.

Описание проблемы и обоснование ее решений

Низкий показатель наличия сертифицированных детских игровых площадок и игровых элементов на территории Южского городского поселения, представляет угрозу социального характера, это отсутствие занятости детей в свободное от дошкольного и школьного времени.

В настоящее время на территории Южского городского поселения проживает 12,5 тыс. жителей, среди которых детей и подростков – 2435. С каждым годом число детей и молодых семей возрастает, а мест для их развития и досуга практически нет. Для того чтобы создать благоприятные, комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей и подростков необходимо наличие сертифицированных детских игровых площадок и игровых элементов, а их у нас нет. В 2019 году на центральной площади города Южа была установлена многофункциональная детская площадка в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которая является единственным местом досуга детей всего городского поселения.

ТОС «Старая Южа» располагается в частном секторе на выезде из Южского городского поселения в сторону Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района и территориально удален от центра города. В ТОСе проживает огромное количество семей с детьми, на летний каникулярный период детей становится еще больше, так как приезжают родственники с детьми из различных городов страны. Обустроенных мест для ежедневного досуга детей в ТОСе нет и дети предоставлены сами себе. Чтобы оградить их от асоциального поведения, вовлечь в культурно-досуговые мероприятия, первоочередно необходимо создание детской игровой площадки с дальнейшим расширением территории под спортивную многофункциональную площадку.

Ожидаемые результаты

В результате реализации инициативного проекта улучшится качество жизни более тысячи человек, жителей соседних микрорайонов города, где нет ни спортивных, детских площадок и игровых зон, в том числе 553 жителей ТОС. Реализация проекта позволит организовать досуг детей и подростков, молодых семей, оградить их от асоциального поведения, способствует поддержанию семейного воспитания, развитию и расширению круга общения как детей, так и взрослых. Будут созданы комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей на свежем воздухе, освоены общественные территории с созданием современной инфраструктуры.

Реализация инициативного проекта станет примером того, что жители сами могут улучшить качество своей жизни, стоит лишь заинтересоваться и включиться в работу. Совместный труд не только сближает, но и развивает граждан.

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта

Приблизительная стоимость реализации проекта составляет 1 058 000,00 руб.

Из них:

1. объем поддержки за счет средств областного бюджета составляет 84,9 % - 699 064, 39 рублей;

2. объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование проекта, составляет 13 % - 137 540,00 рублей;

3. объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан, поддержавших проект) составляет 1% - 10 580,00 рублей;

4. объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект (жители ТОС) составляет 1,1% - 11 638,00 рублей.

Перечень элементов благоустройства общественной территории

1. Выполнение работ по устройству площадки и подходов к ней:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (песочная подсыпка 15 см., площадка 13х20 пм.);

- установка поребрика;

- укладка плитки тротуарной (по контуру площадки, шириной в 1 м.).

2. Установка детских игровых элементов:

- игровой комплекс;

- песочница 1,5*1,5;

- игровой домик;

- качалка-балансир (цельная балка);

- карусель;

- качели двойные смешанные.

3. Установка малых архитектурных форм:

- скамья (2 шт.);

- урна 20 л. (2 шт.);

- стенд (с УФ печать информации о площадке)

3. Устройство металлических пешеходных ограждений 16 п.м. (высота ограждения 0,5 м, длина секции 2 м.)

С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в Приложении 1 к дизайн-проекту.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2022 года.

Основные этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный (декабрь 2021 г.  – начало января 2022 г.)

- Проведение собрания жителей с обсуждением следующих вопросов:

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта «Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Старая Южа» по ул. Кирьянова г. Южа».

1.2. Принятие решения о включении общественной территории ТОС «Старая Южа» в Муниципальную программу формирование современной городской среды на 2022 год. (Готовность софинансирования инициативного проекта средствами жителей ТОС «Старая Южа» в размере 1,1% - 11 638,00 рублей от общей стоимости проекта - 1 058 000,00 рублей.)

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного проекта в Администрацию Южского муниципального района, представление предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках проекта, а также в приемке выполненных работ.

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в Департамент внутренней политики Ивановской области;

- Сбор средств на софинансирование проекта.

Второй этап – деятельностный (март – август 2022 г.)

- заключение соглашения с Администрацией Южского муниципального района;

-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций;

- выполнение работ по реализации инициативного проекта.

Выполнение работ по реализации инициативного проекта также предполагает добровольное трудовое и имущественное участие жителей ТОС, индивидуальных предпринимателей и депутатов, закрепленных за округом.

Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2022 г.)

Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие выполненных работ.

Приложение 1

к дизайн-проекту

Визуальное описание инициативного проекта

Общественная территория ТОС «Старая Южа» до ее благоустройства

Детская игровая площадка, предполагаемая к реализации

Общественная территория ТОС «Старая Южа» после благоустройства