Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект

Инициативной группы граждан

«Устройство детской игровой площадки по адресу: г. Южа, ул. Вокзальная»

Утверждено: представитель инициативной группы граждан

____________ Жукова Е.С.

Протокол собрания инициативной группы граждан г. Южа

от ___________________

г. Южа

2023 год

Краткая характеристика дизайн-проекта благоустройства территории

Инициативный проект предполагает устройство детской игровой площадки на общественной территории около частных домов 5, 7, 9 на улице Вокзальная г. Южа, Южского городского поселения.

Детскую игровую площадку размером 13*20 планируется расположить на территории общего пользования на ул. Вокзальная г. Южа, в границах кадастрового квартала 37:21:060809, площадью 768 кв.м.

Детские игровые элементы, планируемые к установке на территории детской игровой площадки, выполнены по современным меркам и соответствуют всем стандартам качества и безопасности.

Цель проекта – создание детской игровой зоны для проведения ежедневного досуга на свежем воздухе.

Задачи проекта:

1. развитие территорий, создание современной инфраструктуры в удаленных от центра города микрорайонах;

2. поддержка семей с детьми;

3. организация ежедневного досуга детей и подростков на свежем воздухе, в целях предотвращения асоциального поведения среди детей и подростков;

4. создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для времяпрепровождения детей и подростков;

5. вовлечение граждан в активную трудовую деятельность по благоустройству территории, прилегающей к дому.

6. воспитание добрососедства, взаимопомощи, сплоченности граждан, участие семей в мероприятиях с детьми.

Описание проблемы и обоснование ее решений

Низкий показатель наличия сертифицированных детских игровых площадок и игровых элементов на территории Южского городского поселения, представляет угрозу социального характера, это отсутствие занятости детей в свободное от дошкольного и школьного времени.

В настоящее время на территории Южского городского поселения проживает 12,3 тыс. жителей, среди которых детей и подростков – 2115. С каждым годом число детей и молодых семей возрастает, а мест для их развития и досуга практически нет. Для того чтобы создать благоприятные, комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей и подростков необходимо наличие сертифицированных детских игровых площадок и игровых элементов, а таковых у нас очень мало.

Необходимо создание детских игровых площадок в каждом микрорайоне городского поселения, чтобы дети и подростки не проявляли асоциального поведения, не чувствовали себя обделенными и развивались наравне со всеми.

Ожидаемые результаты

В результате реализации инициативного проекта улучшится качество жизни более тысячи человек, жителей соседних микрорайонов города, где нет ни спортивных, ни детских площадок и игровых зон. Реализация проекта позволит организовать досуг детей и подростков, молодых семей, оградить их от асоциального поведения, способствует поддержанию семейного воспитания, развитию и расширению круга общения как детей, так и взрослых. Будут созданы комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей на свежем воздухе, освоены общественные территории с созданием современной инфраструктуры.

Реализация инициативного проекта станет примером того, что жители сами могут улучшить качество своей жизни, стоит лишь заинтересоваться и включиться в работу. Совместный труд не только сближает, но и развивает граждан.

Перечень элементов благоустройства общественной территории

1. Выполнение работ по устройству площадки и подходов к ней:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (песочная подсыпка 15 см., площадка 13*20 пм.)

- установка поребрика;

2. Установка детских игровых элементов:

- игровой комплекс;

- карусель;

- качалка-балансир;

- качели;

- беседка со столиком;

- спортивное оборудование;

- бизиборд «Светофор».

3. Установка малых архитектурных форм:

- урна;

- стенд (с УФ печать информации о площадке).

С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в Приложении 1 к дизайн-проекту.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2023 года.

Основные этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный (декабрь 2022 г. – начало января 2023 г.)

- Проведение собрания жителей с обсуждением следующих вопросов:

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта «Устройство детской игровой площадки по адресу: г. Южа, ул. Вокзальная».

1.2. Принятие решения о включении общественной территории около частных домов 5, 7, 9 по улице Вокзальная города Южи в Муниципальную программу формирование современной городской среды на 2023 год.

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного проекта в администрацию Южского муниципального района, представление предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках проекта, а также в приемке выполненных работ.

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в Департамент внутренней политики Ивановской области;

- Сбор средств на софинансирование проекта.

Второй этап – деятельностный (март – август 2023 г.)

- заключение соглашения с администрацией Южского муниципального района;

-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций;

- выполнение работ по реализации инициативного проекта.

Выполнение работ по реализации инициативного проекта также предполагает добровольное трудовое и имущественное участие инициативной группы граждан, индивидуальных предпринимателей и депутатов, закрепленных за округом.

Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2023 г.)

Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие выполненных работ.

Приложение 1

к дизайн-проекту

Визуальное описание инициативного проекта

Общественная территория около частных домов 5, 7, 9 по улице Вокзальная города Южи до ее благоустройства

Общественная территория около частных домов 5, 7, 9 по улице Вокзальная города Южи после благоустройства

*данный дизайн-проект может быть изменен при подаче заявки на региональный конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах.