ТОС «Дружный»

Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект

«Устройство бетонной площадки на территории

ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа»

Утверждено: Председатель ТОС Топчиенко Т.В. ______________

Протокол собрания жителей ТОС «Дружный» от _________________

г. Южа

2023 год

Краткая характеристика дизайн-проекта благоустройства территории

Инициативный проект предполагает устройство бетонной площадки на общественной территории ТОС «Дружный» г. Южа, Южского городского поселения.

Бетонную площадку размером 14х24 п.м. планируется расположить на территории общего пользования в районе улиц Серова, Горького г. Южа, в границах кадастрового квартала 37:21:060901, в зоне земельного участка ЗУ1 площадью 1096 кв.м.

Цель проекта – создание бетонной площадки для дальнейшего благоустройства территории с последующим устройством многофункциональной спортивной площадки для всесезонного использования.

Задачи проекта:

1. развитие территорий Южского городского поселения, создание современной спортивной инфраструктуры в удаленных от центра города микрорайонах;

2. возможность последующего поэтапного обустройства многофункциональной спортивной площадки, соответствующей всем нормам и требованиям.

3. формирование здорового образа жизни среди населения Южского городского поселения, вовлечение граждан в спортивные массовые мероприятия;

4. создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для времяпрепровождения детей и подростков;

5. вовлечение граждан в активную трудовую деятельность по благоустройству территории ТОС «Дружный».

6. воспитание добрососедства, взаимопомощи, сплоченности граждан, совместное участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях.

Описание проблемы и обоснование ее решений

Отсутствие сертифицированных, травмобезопасных, оборудованных многофункциональных площадок для занятия такими видами спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, теннис, не дает полноценного развития детям и подросткам, желающим посвятить свою жизнь спортивной карьере и достичь высот в данном направлении. Дети из глубинки не должны отличаться от детей, растущих в городах-миллионниках, им необходимо развиваться наравне со всеми, стремиться к успехам, иметь возможность участвовать в соревнованиях широкого масштаба, а не только в узком круге.

В настоящее время на территории Южского городского поселения проживает 12,3 тыс. жителей, среди которых детей и подростков – 2115. С каждым годом число детей и подростков возрастает, а мест для развития их спортивных способностей нет. Для того чтобы создать благоприятные, комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей и подростков, приобщить население к здоровому образу жизни, вовлечь граждан в массовые спортивные мероприятия, проводить спортивные соревнования не только на местном, но и масштабных уровнях, необходимо наличие сертифицированных, обустроенных, травмобезопасных, современных многофункциональных площадок в каждом микрорайоне городского поселения, особенно в удаленных от центра города.

Ожидаемые результаты

В результате реализации инициативного проекта улучшится качество жизни почти половины граждан, проживающих на территории Южского городского поселения в том числе и жителей ТОС «Дружный», так как ТОС «Дружный» является центром скопления активных детей, подростков и взрослых, желающих приобщиться к здоровой, спортивной жизни, позитивной атмосфере. Огромная, с каждым годом преображающаяся территория ТОСа привлекает к себе все больше и больше жителей всего города Южа для отдыха на свежем воздухе, общения друг с другом, занятия различными видами спорта, активными видами уличных игр. Реализация проекта предполагает устройство бетонной площадки с закладными под многофункциональную спортивную площадку с хоккейной коробкой для проведения на ней как летних, так и зимних видов спорта. Что в свою очередь позволит создать «точку спортивного роста» для подрастающего поколения Южского городского поселения.

Реализация инициативного проекта станет примером того, что жители сами могут улучшить качество своей жизни, стоит лишь заинтересоваться и включиться в работу. Совместный труд не только сближает, но и развивает граждан.

Перечень элементов благоустройства общественной территории

Устройство бетонной площадки:

- разработка грунта;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

- укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие;

- устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации;

- железнение цементных покрытий.

С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в Приложении 1 к дизайн-проекту.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2023 года.

Основные этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный (декабрь 2022 г. – начало января 2023 г.)

- Проведение собрания жителей с обсуждением следующих вопросов:

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа».

1.2. Принятие решения о включении общественной территории ТОС «Дружный» в Муниципальную программу формирование современной городской среды на 2023 год.

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного проекта в администрацию Южского муниципального района, представление предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках проекта, а также в приемке выполненных работ.

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в Департамент внутренней политики Ивановской области;

- Сбор средств на софинансирование проекта.

Второй этап – деятельностный (март – август 2023 г.)

- заключение соглашения с администрацией Южского муниципального района;

-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций;

- выполнение работ по реализации инициативного проекта.

Выполнение работ по реализации инициативного проекта также предполагает добровольное трудовое и имущественное участие жителей ТОС, индивидуальных предпринимателей и депутатов, закрепленных за округом.

Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2023 г.)

Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие выполненных работ.

Приложение 1

к дизайн-проекту

Визуальное описание инициативного проекта

Общественная территория ТОС «Дружный» до ее благоустройства.

Общественная территория ТОС «Дружный» после благоустройства (образец)

*данный дизайн-проект может быть изменен при подаче заявки на региональный конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах.